BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LATOP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Danh sách công việc | Ghi chú | Lê Văn Duy | Lê Quốc Hưng |
| 1 | - Khảo sát đề tài và lên kế hoạch thực hiện |  |  |  |
| 2 | - Phân tích, thiết kế Use case diagram  - Phân tích, thiết kế Class Diagram |  |  |  |
| 3 | - Phân tích, thiết kế CSDL  - Phân tích, thiết kế giao diện |  |  |  |
| 4 | Lập trình Front-end |  |  |  |
| 5 | Lập trình Front-end |  |  |  |
| 6 | Lập trình Front-end |  |  |  |
| 7 | Lập trình Front-end |  |  |  |
| 8 | Lập trình Back-end |  |  |  |
| 9 | Lập trình Back-end |  |  |  |
| 10 | Lập trình Back-end |  |  |  |
| 11 | Lập trình Back-end |  |  |  |
| 12 | Lập trình Back-end |  |  |  |
| 13 | Kiểm thử |  |  |  |
| 14 | Kiểm thử |  |  |  |
| 15 | Tổng hợp, viết báo cáo |  |  |  |